# B 02 PostgreSQL Clean Execution Readiness Report

Candidate 2.1    2026-09-13

# 현재 판정

B-02는 실행 준비를 완료했지만 실제 PostgreSQL 16 런타임이 없어 OPEN 상태다. SQL 실행 성공을 추정하지 않으며 현재 판정은 BLOCKED_RUNTIME이다.

| 실행 준비 | READY |
| --- | --- |
| 실제 런타임 실행 | NOT_RUN |
| B-02 게이트 | OPEN |
| 해제 조건 | Clean apply, replay, rollback restore, evidence review 모두 PASS |

# 이번 단계에서 완료한 작업

V001부터 V012까지 12개 SQL을 저장소 기준 파일과 SHA-256으로 대조했다.

Linux 실행 스크립트 4개의 Bash 구문을 검사했다.

Windows PowerShell 실행기가 migrations 폴더를 잘못 참조하던 경로 오류를 수정했다.

Windows용 PostgreSQL 16 사전검사와 rollback restore 실행기를 추가했다.

실행 증거와 게이트 판정이 자동으로 분리되도록 상태 파일을 갱신했다.

# 정적 검증 결과

| ID | 검증 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| B02-S01 | 마이그레이션 수 | PASS | 12개 |
| B02-S02 | V001-V012 연속성 | PASS | 누락 없음 |
| B02-S03 | 저장소 원본 해시 일치 | PASS | 12개 일치 |
| B02-S04 | Linux 실행기 구문 | PASS | 4개 bash -n 통과 |
| B02-S05 | 파괴 SQL 정적 탐지 | PASS | 운영 대상 없음; 테스트 결과 테이블 초기화 1건 허용 |
| B02-S06 | PostgreSQL 16 런타임 | BLOCKED | psql postgres docker podman 및 DATABASE_URL 없음 |

# 실제 실행 순서

PostgreSQL 16 이상에 B-02 전용 빈 데이터베이스와 관리자 연결을 준비한다.

scripts/run_clean_execution.ps1 또는 run_clean_execution.sh를 실행한다.

V010 재실행 결과와 PHY-T01부터 PHY-T11 및 계약 테스트 결과를 확인한다.

rollback_restore_fixture.ps1 또는 rollback_restore_fixture.sh를 실행한다.

PHY-T12와 모든 로그를 검토한 뒤에만 B-02를 PASS로 변경한다.

# Windows 실행 예시

.\scripts\run_clean_execution.ps1 -DatabaseUrl "postgresql://USER:PASSWORD@localhost:5432/chgo_b02"

.\scripts\rollback_restore_fixture.ps1 -DatabaseUrl "postgresql://USER:PASSWORD@localhost:5432/chgo_b02" -AdminDatabaseUrl "postgresql://USER:PASSWORD@localhost:5432/postgres" -DatabaseName "chgo_b02"

운영 데이터베이스에는 절대 실행하지 않는다. rollback restore 단계는 지정한 데이터베이스를 삭제하고 다시 만든다.

# 다음 결정

PostgreSQL 16 실행 환경 또는 전용 테스트 DB 접속정보가 제공되면 실제 실행 로그를 수집하고 B-02 최종 PASS 또는 FAIL을 판정한다.