B-02 PostgreSQL Clean Execution Runbook 2.0

Artifact ID: CHGO-B02-CLEAN-EXEC-02 | 2026-09-12 | EXECUTION PACK CANDIDATE

Current status: READY FOR EXTERNAL EXECUTION / RUNTIME NOT_RUN / B-02 OPEN

1. 목적

DEV-002 V001-V009, DEV-002A compatibility patch V010, physical re-validation V011, contract SQL V012를 PostgreSQL 16+의 완전히 비어 있는 disposable database에 적용하고, replay와 recovery evidence까지 확보하여 B-02를 판정하기 위한 실행 Runbook입니다.

2. 이번 단계에서 실제 완료한 것

V001-V012 12개 SQL을 실행 Pack으로 고정했습니다.

각 migration의 byte size와 SHA-256을 migration_hashes.csv에 기록했습니다.

PostgreSQL 16+ preflight, clean apply, V010 replay, 결과 수집 script를 만들었습니다.

PHY-T12용 dump -> drop -> recreate -> restore recovery fixture를 별도 script로 만들었습니다.

현재 ChatGPT 실행환경에는 psql/postgres/docker/podman이 없어 실제 PostgreSQL runtime 실행은 하지 않았습니다.

3. 실행 전제

PostgreSQL 16 이상

psql, pg_dump, pg_restore, createdb, dropdb

반드시 폐기 가능한 개발/스테이징 전용 빈 DB

DATABASE_URL 환경변수

recovery 단계에는 ADMIN_DATABASE_URL과 B02_DB_NAME 추가

4. 실행 순서

scripts/preflight.sh 실행

scripts/run_clean_execution.sh 실행: V001-V012 순차 적용

V010 두 번째 실행으로 replay safety 확인

b02_test.result와 church_os_test.test_result 검토

scripts/rollback_restore_fixture.sh 실행

restore 후 PHY-T12 PASS evidence 확인

로그, hash, DB version, 결과표를 reviewer가 검토

모든 blocker가 PASS일 때만 B-02 PASS 승격

5. 실행 명령 예

export DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/chgo_b02'
./scripts/preflight.sh
./scripts/run_clean_execution.sh

export ADMIN_DATABASE_URL='postgresql://ADMIN:PASSWORD@HOST:5432/postgres'
export B02_DB_NAME='chgo_b02'
./scripts/rollback_restore_fixture.sh

6. PASS 판정 기준

| Gate | Required evidence | PASS condition |
| --- | --- | --- |
| Preflight | server version/current DB/user | PostgreSQL 16+ |
| Apply | B02_clean_execution.log | V001-V012 all exit 0 |
| PHY | b02_test.result | PHY-T01~T12 all PASS |
| Contract SQL | church_os_test.test_result | DB tests PASS; MANUAL -> B-03/B-04 |
| Replay | second V010 execution | exit 0 |
| Recovery | B02_rollback_restore.log | dump/drop/recreate/restore succeeds |
| Review | hashes + logs + results | no blocker unresolved |

7. 중요한 경계

V012의 MANUAL/API/E2E 항목은 B-02에서 억지로 PASS 처리하지 않습니다. DB에서 증명 가능한 항목과 서비스/API runtime에서 증명해야 하는 항목을 분리합니다. 따라서 B-02가 통과하더라도 B-03/B-04는 별도 evidence가 필요합니다.

8. 저장 위치

Working Pack: D:\CHGO\Repository\CHGO-Platform\tests\database\B-02_PostgreSQL_Clean_Execution_Pack_2.0\

Runbook: D:\CHGO\Repository\CHGO-Platform\docs\handoff\B-02_PostgreSQL_Clean_Execution_Runbook_2.0.docx

ZIP Archive: D:\CHGO\Repository\CHGO-Platform\docs\handoff\packages\B-02_PostgreSQL_Clean_Execution_Pack_2.0.zip

9. 현재 판정

READY TO EXECUTE / NOT EXECUTION-VALIDATED. 실제 PostgreSQL 16+ 환경에서 위 절차가 성공하고 evidence가 검토되기 전에는 B-02를 PASS 또는 CLOSED로 표시하지 않습니다.